广西壮族自治区总工会

数字化建设顶层设计方案咨询服务询价函

公司：

我单位正在开展数字化建设顶层设计方案咨询服务公开询价工作，请按下列项目需求予以报价：

- 项目名称

广西壮族自治区总工会数字化建设顶层设计方案咨询服务

- 采购内容及要求

详见附件1

三、报价单位资格要求

1.必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.具有独立法人资格。

3.承办单位要具备工程咨询或设计资质。

四、报价单位需提交的资料

1.报价单位报名表（附件2）；

2.有效的“营业执照”副本复印件，原件备查；

3.公平竞争承诺书（附件3）；

4.法定代表人证明及其身份证复印件（附件4）；

5.法定代表人授权委托书（附件5）及授权代表身份证复印件；

6.供应商廉洁承诺书（附件6）；

7.报价表（附件7）；

8.其他证明材料（附件8）。

以上资料一正二副共三份，须每页盖章，并按照顺序装订成册，三册报价文件密封于同一密封袋中。报价单位应以诚信为本，如报价书中经查证有虚假内容，取消报价资格。

五、报价方式及其他

1.本合同使用货币为人民币。

2.报价单位报价为一次性报价，一旦盖章提交不再改变。

3.本项目只接受一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.本项目为整体服务包干项目，包括调研所需材料、人工，及其相关税费等项目。上限不超过贰拾陆万肆仟元整（¥264000.00元）

5.合同签订期：自发出中标通知书之日起30日内。

六、选中方法

本项目采用最低价评分法，满足采购需求的服务、资格、质量的前提下，报价最低者为中标供应商；最低价格相同的，相关报价单位所提供的服务更好则优选。

七、报价截止日期

报价人应在2023年12月5日17：00时前将报价文件密封加盖公章送至指定地址，逾期不予受理。递交报价文件时，需同时提供授权代表授权委托书。

八、报价文件提交地址及联系人

报价提交地址：南宁市星湖路27号，自治区总工会办公楼601室

联系人: 罗远连

联系电话：0771-5780170

广西壮族自治区总工会集中采购办公室

2023年12月1日

附件1

广西壮族自治区总工会

数字化建设顶层设计方案咨询服务采购需求

一、服务时间 2023年12月31日前完成。 二、服务地点 采购人制定地点。 三、服务需求 （一）编制方案准备 1. 需求调研 （1）组织至少2组各3人以上的调研小组，对部分市总工会，区总机关业务处室，驻会产业（系统）工会、直属单位进行深入调研，充分了解我区至少5个市级工会、8个县（市、区）对自治区总工会数字化建设工作需求，充分收集编制方案需求。调研主要内容包括：各级工会基础信息数据现状、网络系统建设情况、手机APP和微信平台建设需求、数据交换系统现状、综合业务平台建设需求、工会系统数据信息共享需求等，以及相关应用的业务流程、业务量、信息量、存储量等内容。 2. 编制需求分析报告。整合需求调研材料，合理拟定自治区总工会数字化建设目标、规模和内容，形成自治区总工会数字化建设顶层设计方案需求分析报告。 （二）编制、审定方案 1. 编制方案。根据方案需求分析报告以及区总各业务部门对方案需求分析报告的评议意见，调整方案需求，完成方案的编制，编制内容包括：建设内容、建设规模、总体架构、技术路线比选，建设方案比选等内容。 2. 评估方案。邀请有资质的第三方专家对方案进行评估，出具专家修改意见。 3. 形成评估报告。根据专家修改意见对方案进行修改完善， 出具评估报告。 四、服务质量要求 编制单位提交的服务成果要求符合国家、行业和地方有关法律、法规要求；符合行业设计质量评定要求；符合建设单位质量评定要求；符合ISO9001/TL9000质量管理体系。工程项目从设计计划到最终形成文件出版这一全过程进行严格管理，对设计质量予以保证，满足在设计质量、设计响应时间、配套清单提供速度、设计变更处理时间、设计文件修订时间、设计文件保密等各方面的要求，提供优质的服务。 五、服务交付成果 （一）自治区总工会数字化建设顶层设计方案需求分析报告， （二）自治区总工会数字化建设顶层设计方案， （三）自治区总工会数字化建设顶层设计方案的评标报告。 六、付款条件 成交供应商向采购人提交全部服务成果项目全部资料并完成项目验收后10个工作日内支付。

附件2

报价单位报名表

| 企业名称* |  |  |  | 企业性质* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址* |  |  |  | 法定代表人* |  |
| 企业网址 |  |  |  | 注册资金* |  |
| 通讯地址* |  |  |  | 邮编* |  |
| 经营地址* |  |  |  | 接收询价文件电子邮箱* |  |
| 项目负责人* |  | 联系电话 |  | 移动电话* |  |
| 营业执照代码* |  |  |  | 有效期* |  |
| 项目负责人 身份证号码* |  |  |  |  |  |
| 税务登记代码* |  |  |  | 有效期* |  |

注：   “*”为必须填写项。

申请企业（公章）：

申请日期： 年  月  日

附件3

公平竞争承诺书

声明企业：

地址：

声明人：

职务：

本公司就参加：广西壮族自治区总工会数字化建设顶层设计方案咨询服务报价工作，做出郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料是真实的，有良好的历史诚信记录，并依法参与本项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益；违反上述规定一旦查实，本人和本公司愿意接受公开通报，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明

声明人（法定代表人或法定代表人授权的负责人）

签字：

（企业公章）：

年  月  日

附件4

法定代表人身份证明

先生／女士：

现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

单位名称：（盖章）

注：可按工商行政管理部门所使用的格式填写。

附件5

法定代表人授权委托书

致广西壮族自治区总工会：

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（申请人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就广西壮族自治区总工会数字化建设顶层设计方案咨询服务的报价方案，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

单位公章：

地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

被授权人（签字）：

职务：

附件6

供应商廉洁承诺书

广西壮族自治区总工会：

为了积极配合贵单位进行的广西壮族自治区总工会数字化建设顶层设计方案咨询服务采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪行为的发生，确保采购工作的公平、公正、公开、有序进行，我们保证认真贯彻执行国家有关规定以及采购人廉洁有关的规章制度，特向贵单位承诺如下事项：

一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。

二、不与采购人工作人员串通报价，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；不与其他供应商相互串通报价，不排挤其他供应商，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

三、不以任何名义为参与采购、评审工作的有关人员报销应由参与采购、评审工作的有关人员支付的任何费用。

四、不以任何名义向参与采购、评审工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

五、不以任何名义向参与采购、评审工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动。

六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与采购、评审工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

七、不以任何名义接受或暗示为参与采购、评审工作的有关人员装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便。

贵单位既可根据国家有关单位的判决、裁定等有效文书认定我单位是否违反承诺，也有权通过对贵单位相关人员的调查来认定我单位是否违反承诺（我单位不会以任何理由否定贵单位的调查结果）。如违反以上承诺，我单位自愿接受采购人依据有关规定对我单位进行严肃处理（包括但不限于实施市场禁入、取消响应、成交资格以及终止合同等），给贵单位造成损失的，予以赔偿。

本廉洁承诺书为我单位应答此次采购项目正式文件的附件，与其他报价响应文件具有同等法律效力，经我单位盖章后立即生效。

供应商:                                  (盖单位章)

法定代表人或授权委托代理人                 (签字)

年      月      日

附件7

报价表

项目名称：广西壮族自治区总工会数字化建设顶层设计

方案咨服务

| 序号 | 服务名称 | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 |  |  |  |
| 服务时间： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

报价单位：（公章）

报价单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

法定代表人或授权代表移动电话：

附件8

经年审有效的资质证书复印件

（需加盖单位公章）